合同编号：

湛江诚通综合物流园（二期）项目

安全设施“三同时”（安全验收评价）服务合同

委 托 方（甲方）:  湛江诚通物流有限公司

安全评价方（乙方）:

委 托 方（甲方）:  湛江诚通物流有限公司

统一社会信用代码：

法定代表人：

住所地：

安全评价方（乙方）:

统一社会信用代码：

法定代表人：

住所地：

为了促进双方的友好合作，认真履行各项义务，根据《中华人民共和国民法典》和其他法律法规的规定，经过协商，双方在平等、自愿的基础上，达成一致并签订本合同。

一、项目名称：湛江诚通综合物流园（二期）项目（以下简称本项目）安全设施“三同时”（安全验收评价）项目。

二、项目概况：本项目主要功能为物流仓库，属于续建工程，二期项目建筑总面积约为38441.00m2。项目建设内容包括但不限于：6#和7#标准仓库（丙二类），建筑面积约19890平方米，层数为一层；8#和9#标准仓库（丙一类），建筑面积约18300平方米，层数为一层；及设备用房、门卫等配套建筑物。

三、合同文件内容及解释顺序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1.本合同协议书。

2.成交通知书。

3.询比价文件及答疑等附件。

4.响应文件及其附件。

5.技术标准和要求。

6．双方认可的往来传真、电报、会议纪要等。

以上各文件均为合同的组成部分，与本合同协议书具有同等法律效力。

四、服务内容、服务期限及工期

1.服务内容：

（1）准备阶段：乙方根据甲方对安全设施“三同时”（安全验收评价）服务工作要求自行完成项目现场勘测审查，安全竣工验收文件审查，进行现场符合性安全评价。

（2）安全评价分析：对危险、有害因素辨识分析，对安全评价单元划分，对危险源辨识与评价分析，对风险评价与控制分析，对定性定量评价与危险分级，对安全设施检查结果分析。

（3）对策与措施：对项目总体工艺和设备、装置方面，安全工程设施方面，安全管理方面及其他方面基于上述安全分析提供相应对策及综合措施。

（4）报告编制及审核：编制安全验收评价报告、组织并通过甲方及甲方上级单位审核。

2.服务期限：合同签订之日起至完成所有安全设施“三同时”安全验收评价咨询服务工作、出具相应安全设施“三同时”（安全验收评价）咨询服务成果报告并经甲方书面确认之日止。

乙方须积极配合甲方完成安全生产监督管理部门的相关安全验收评价抽查工作，若乙方所提交的成果报告在抽查阶段未得到政府主管部门的认可，乙方应按本合同第九条违约责任第3款承担赔偿责任。

3.工期要求：当甲方按照乙方的要求将资料提供齐全，并完成现场整改后，在建设项目竣工验收阶段30个日历日内编制完善安全验收评价报告。

五、合同金额及其付款方式：

1.合同价款：

本合同包干合同额包括乙方履行完毕本合同范围内的安全验收评价服务义务甲方所需支付的全部费用，为_________元（大写：人民币____________ )，其中不含税金额__________元，增值税率为    %，税金       元，如本合同履行期间遇国家税率调整的，不含税金额固定不变，税率及税金根据政策调整。

2.付款方式：

（1）《安全验收评价报告》通过甲方及甲方上级单位审核后，乙方将经甲方确认的报告终稿纸质版及电子版交付甲方。甲方在收到报告终稿纸质版及电子版，并收到乙方开具的等额增值税专用发票后30个日历日内向乙方一次性100%结清合同价款。

（2）合同约定的服务工作内容范围内，服务费用不因乙方工作内容或工作量的增加而发生变化（包括按照甲方的要求对工作成果进行修改和调整）。

（3）甲方有权在应付未付款项中扣除乙方应承担的费用（包括但不限于违约金、赔偿金等）后再予支付；应付未付款项不足以抵扣时，甲方有权向乙方追偿。

（4）甲方有权要求乙方提供费用详细的清单。

3.乙方收款账户信息：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

4.除本合同其他约定外，甲方有权在以下情况发生当期起不予支付款项，直至乙方整改完毕至符合本合同约定后再行支付，延付期间甲方不承担任何利息及违约责任，且乙方需对其违约行为承担违约责任：

（1）乙方未按本合同约定履行义务或履行义务不完全的。

（2）甲方对乙方工作提出合理意见整改时，乙方拒不执行。

（3）乙方未在提出每期付款请求前提供足额正确有效税务发票。

六、成果文件验收标准及要求

1.符合中华人民共和国、广东省、湛江市相关部门所制定的安全设施“三同时”（安全验收评价）服务规范及相关法规政策，包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《广东省安全生产条例》、《广东省应急管理厅关于加强安全评价机构监督管理工作的通知》。

2.符合甲方及甲方上级单位关于安全验收评价报告相关业务操作的规章制度和规范要求。如果甲方及甲方上级单位标准和国家、行业标准存在不一致，应当以要求较高的标准为准；如果均未设定标准，则应当按照符合实践惯例的标准进行验收。

3.《安全验收评价评价报告》应包括以下内容：建设项目内在的危险、有害因素对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响；建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响；当地自然条件对建设项目的影响；项目是否符合当地规划要求。

乙方应向甲方提交项目《安全验收评价报告》纸质版本一式八份、电子版本一份。

七、甲方权利与义务

1.若乙方人员不满足甲方要求，甲方有权要求乙方更换相关人员，更换人员资历不能低于被替换人员，直至达到甲方认可为止，乙方需无条件配合，由此造成的各种损失由乙方负责。

2.如发现乙方相关人员职业道德有问题，出现用不正当手段损害甲方利益的情况，甲方有终止合同的权利，由此造成的各种损失完全由乙方负责，同时甲方保留法律诉讼的权利。

3.合同期间，若乙方总体服务不满足甲方要求，甲方有权终止合同，结算费用双方协商确定。

4.督促及核查乙方工作进度，对乙方的工作予以评价。

5.按照合同约定向乙方支付合同服务费用，甲方向乙方发出的对合同内已规定的工作做进一步的详细说明或澄清的指示不视为增加乙方工作内容，无需支付额外费用。

6.甲方授权本咨询业务的代表       ，负责与乙方联系（包括但不限于明确工作目标和范围、协调资料收集以及其他相关事宜），及时与乙方项目经理共享其所知悉的项目最新情况，并与乙方项目经理沟通工作重点方向及问题。

7.甲方有权要求乙方在项目实施过程中定期提交工作进展报告，报告内容包括但不限于已完成的工作内容、发现的问题、解决方案以及下一阶段工作计划。

8.甲方根据法律规定或合同约定单方解除本合同时，有权不予支付任何合同费用。

八、乙方权利与义务

- 乙方承诺并保证，乙方及其委派人员具备履行本合同项下义务所需的资质及证照，对工作成果负责，且在履行本合同义务时必须符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定，并尽可能采用先进适用的工艺、技术和可靠的设备、设施，提出安全对策措施。

乙方委派      担任项目经理，与甲方直接对接，具体负责乙方工作的管理与执行，并有权代表乙方与甲方就本合同内容变更及合同终止等相关实质事宜进行协商并签署补充协议或其他相关文件。

- 按照国家现行的标准、规范、规程以及技术要求，且符合合同及其附件约定的方法、程序、技术、人员和资料等标准向甲方提供安全设施“三同时”（安全验收评价）服务，编制并提交工作大纲及相关报告，并有针对性的对各工点具体评价工程数量进行核实，评价工程数量必须符合相应规范要求。

- 乙方相关服务及提交的成果文件如不满足合同及甲方的要求，乙方应无偿在甲方要求的期限内完成整改。工作完成后，乙方应于【15】日内将完整资料归还甲方；若资料遗失或损坏的，乙方应向甲方支付违约金【2000】元，并赔偿由此造成的甲方损失。

- 乙方其他项目组成员由项目经理推选具有所需工作水平及资质的专业人员，由甲方书面认可后组成项目组。乙方项目经理及项目组成人员须具备相关行政主管部门核发的相关安全设施“三同时”（安全验收评价）安全评价执业资格，具备相关类似项目安全评价经验。变更人员需经甲方同意，在经得甲方同意后的3个日历天内完成人员更换。若出现冒名顶替、弄虚作假，乙方应按合同额30%向甲方支付违约金；若造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。乙方应负责乙方委派人员的人身安全。

- 未经甲方书面同意，乙方不得擅自对项目服务内容作出改变。

- 关键工作节点乙方有义务通知甲方人员进行参与。

- 乙方应到该工程现场收取试样和材料见证取样，不得委托其他人员送样，不得与其它单位在本工程中发生经济活动，否则乙方应向甲方支付违约金【2000】元，造成的一切后果及损失由乙方承担及赔偿。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同所约定的内容全部或者部分转包给第三方。

- 对甲方提供的资料、信息以及乙方为完成本合同所收集的资料，乙方应予严格保密，不得提供任何第三方使用或用于其他未经甲方许可的用途或牟利；否则，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付违约金10000元/次；如造成甲方其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 如在甲方后续按照报告内容实施项目过程中被政府主管部门要求对项目进行深入分析及补充说明的，乙方有义务在甲方要求的期限内积极配合甲方进行解释及说明。

- 因乙方工作成果问题导致甲方需要追加投资或造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 乙方承诺并保证履行本合同义务过程中，不侵害甲方或任何第三方的知识产权，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应按每处/次向甲方支付违约金【2000】元，造成的一切后果及损失由乙方承担及赔偿。

- 由于乙方提供的工作成果质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格并经甲方书面确认。若乙方在甲方通知的期限内未能补充完善，甲方有权委托其他单位，乙方应承担全部费用。如因乙方工作成果问题造成经济损失或工程质量事故或无法投产使用时，乙方除应负全部法律责任、采取无偿补救措施和免收直接受损失部分的服务费外，还应根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为损失的130%。损失包括但不限于甲方直接及间接经济损失、甲方预期利益、甲方委托第三方履行本合同义务所发生的费用、甲方对第三方承担的费用（包括但不限于违约金、赔偿金、罚款、税费、滞纳金等）、甲方为维护自身合法权益所发生的费用（包括但不限于仲裁费、诉讼费、保全费、保全担保费、公告费、公证费、鉴定费、评估费、调查费、邮寄费、专家费、律师费、差旅费等）等。

九、违约责任

- 如果甲方无正当理由而未能按本合同规定按期支付乙方合同款项，每迟付一日甲方应按照延期支付期间同期贷款市场报价利率向乙方支付相应的违约金，但无论如何甲方承担的违约金的金额累计不得超过甲方应付未付款金额的30%。

- 乙方未能按甲方约定的日期进场开展安全验收评价工作或未能按合同约定提供合格工作成果时，每逾期一日按合同总价的0.5%应向甲方支付违约金；逾期达15日，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价款30%的违约金，且不予承担任何责任；如造成甲方损失的，乙方还应当予以赔偿。

- 若乙方所提交的成果报告在抽查阶段未得到政府主管部门的认可，乙方应另行向甲方支付违约金【10000】元；乙方成果报告未通过政府主管部门审核，导致甲方无法投产使用，乙方应向甲方支付违约金【10000】元；若造成甲方其他损失的，乙方应承担赔偿责任。乙方应就所提供的工作成果按照甲方要求进行无偿返工或者采取补救措施加以完善，同时不得影响原项目计划工作进度，否则甲方有权根据本合同的约定追究乙方逾期完工违约责任。乙方所提交的工作成果经二次修改完善后仍未能通过甲方验收的，甲方有权不予支付合同款项并解除本合同，乙方应按照合同总价款的30%支付违约金。

- 如果乙方存在如下违约情形，乙方应当退还甲方已经支付的全部款项并按照合同总价款的30%向甲方支付违约金；乙方给甲方造成损失的，乙方还应补偿甲方的所有损失；甲方有权解除合同且不支付乙方任何费用：

（1）乙方所提交工作成果不符合甲方需求及成果标准，且经甲方通知拒绝对工作成果进行修正或怠于对工作成果进行修正的，导致未能按期提交符合约定的成果或对甲方造成损失或不利影响的。

（2）乙方未尽职履行本合同项下服务的义务，以编造或者其他方式将错误的内容写入正式成果报告，对甲方后续工作造成误导或者损失的。

（3）乙方违反本合同约定或者拒不履行合同义务，经甲方通知在要求的期限内仍拒不纠正或者纠正不符合要求的。

（4）其他因乙方原因导致甲方遭受损失或不利影响的。

- 乙方未按甲方确定的项目组人员名单安排相关人员时，按每人次【2000】元向甲方支付违约金；如违约累计5人次以上，甲方有权单方解除本合同。

- 乙方擅自转包或分包本合同标的的，应向甲方支付违约金 50000元，并在甲方限期内完成整改；乙方拒不整改或整改仍不符合甲方要求的，甲方有权单方解除本合同且不予支付合同款项，乙方应按合同总价的30%向甲方支付违约金；若造成甲方其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 乙方对其提供的安全验收评价工作成果承担责任，由于乙方工作成果造成的一切不利后果及损失，由乙方负责承担及赔偿；若造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任；乙方还应按所造成损失的30%另行向甲方支付违约金。

- 甲方依据合同约定或法律法规规定单方解除合同的，乙方应自合同解除之日起【30】日内返还甲方已付的全部款项。乙方逾期返还前述费用的，每逾期一日则以未返还金额为本金，按合同解除之日的贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付资金占用损失。

十、双方联系人及联系方式

（1）甲方联系人

姓    名：

职    务：

电子信箱：

地    址：

（2）乙方联系人

姓    名：

职    务：

联系电话：

电子信箱：

地    址：

十一、 通知与送达

1.本合同项下各项文件的送达，均应采取书面方式。

2.双方一致确认，如未按本条约定的联系方式为双方确定的、有效的。如任何一方欲变更前述情况，须于该变更确定之日书面通知对方，否则该方不得以未收到为由提出抗辩。

3.双方应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方联系人。

十二、 知识产权

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于甲方。

乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于甲方。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定： 经甲方书面同意_。

乙方在履行合同过程中所使用的任何技术、方法、数据等均不得侵犯第三方知识产权，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应按每处/次向甲方支付违约金【2000】元，并应承担全部法律责任并赔偿甲方的损失。

十三、 保密条款

1.双方对本服务事项而签署的合同及相关资料、项目成果以及项目推进中知悉的项目信息、对方经营信息等承担保密义务。未经对方同意，不得将本合同内容、项目相关信息、甲方信息资料向任何第三方披露，但已经为公众所知晓的信息以及需要依照法律、行政规定需要披露的除外。

2.本条款的使用不因本合同的终止而失效，效力至保密信息成为公开信息之日止。

3.乙方违反保密约定，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付违约金10000元/次；如造成甲方其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

十四、 不可抗力

1.发生不可抗力事件，由于合同目的无法实现或导致一方无法履行本合同，则遭受不可抗力的一方在不可抗力发生后应及时告知对方，并在不可抗力发生后的7个工作日向对方提供不可抗力的官方证明。

2.不可抗力情形消失后，除继续履行本合同（除已不可能或失去意义外），遭受不可抗力的一方应及时恢复履行其在本协议项下的义务；或在双方协商一致的基础上决定是否延期履行、部分履行本合同或终止、解除本合同。

十五、 合同变更与终止

1.合同变更

（1）任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

（2）对本合同作出的任何变更，应以书面形式作出并由双方授权代表签署后方为有效。

2.合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）乙方完成本合同约定的全部工作。

（2）甲方与乙方结清并支付合同服务费用。

（3）乙方将甲方提供的资料全部交还。

十六、 合同争议解决

1.协商

本合同项下有关争议，甲乙双方应本着友好协商的态度协商解决。

2.仲裁或诉讼

上述合同争议若协商不成，争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

（1）提请湛江仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 甲方住所地 人民法院提起诉讼。

十七、 合同签订与生效

1.订立时间：        年______月________日。

2.订立地点：                             。

3.本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。

十八、 其他约定

本合同一式陆份，具有同等法律效力，其中甲方执叁份，乙方执叁份。

附件：服务费用组成

（以下无正文）

甲方： 湛江诚通物流有限公司             乙方：

（盖 章）                            （盖 章）

法人代表（委托人）签字：                 法定代表人（委托人）签字：

2024年    月    日                        2024年    月    日

附件

服务费用组成

合同费用组成如下：

| 序号 | 安全设施“三同时”阶段名称 | 安全设施“三同时” 具体咨询服务事项 | 分项报价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全验收评价 | 前期准备阶段 |  |  |
| 2 |  | 安全评价分析 |  |  |
| 3 |  | 提出安全对策措施建议 |  |  |
| 4 |  | 作出评价结论并编制 安全验收评价报告及评审 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |